Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane w 2009 na terenie Gminy Łuków

| Lp | Nazwa zadania |  |  | Okres realizacji | ## Zakres rzeczowy | # Razem | # Źródło finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Budżet Gminy | Dotacja / źródło |
| ###### DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  |  |  | 3 391 300 | 3 341 300 | 50 000 |
| INWESTYCJE RAZEM |  |  |  |  |  | 1 762 082 | 1 712 082 | 50 000 |
| 1. | Budowa drogi gminnej Nr 102335L Sięciaszka - Druga – Ryżki dł. 1181,5 m |  |  | 2007 2010 | - projekt techniczny oświetlenia drogi | 25 396 | 25 396 | - |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej Gręzówka – Biardy wraz z przebudową skrzyżowania w m. Biardy - 2860 m |  |  | 2007 2010 | - opracowanie studium wykonalności | 99 387 | 99 387 | - |
| 3. | Budowa drogi gminnej Nr 102336L w miejscowości Sięciaszka Trzecia -500m |  |  | 2004 2010 | - dokumentacja projektowo – kosztorysowa | 35 409 | 35 409 | - |
| 4. | Budowa drogi gminnej Nr 102764L w miejscowości Gołaszyn o dł. 1292m /za rzeką/ |  |  | 2009 | - mapy do celów opiniodawczych | ##### 143 | 143 | - |
| 5. | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jadwisin – 1000m |  |  | 2009 | - nawierzchnia z tłucznia kamiennego – 1000 m | ##### 129 378 | ##### 79 378 | 50 000 - FOGR |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej Nr 102772L od km 1+253 do km 2+516,2 i drogi gminnej Nr 102339 L od km 0+000 do km 0+238,6 |  |  | 2008 2009 | - nawierzchnia z tłucznia kamiennego | ##### 352 523 | 352 523 | - |
| 7. | Przebudowa drogi w Sulejach o długości 359m |  |  | 2009 | - podbudowa z tłucznia kamiennego - nawierzchnia bitumiczna | ##### 218 662 | 218 662 | - |
| 8. | Przebudowa drogi w miejscowości Świdry - 1120 m |  |  | 2009 | - wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego | ##### 244 695 | 244 695 | - |
| 9. | Przebudowa drogi w Zalesiu o dł. 656,4 m |  |  | 2009 | - wykonano podbudowę z tłucznia kamiennego - nawierzchnia bitumiczna | ##### 228 294 | 228 294 | - |
| 10. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej Krynka (Bońce) – 360m |  |  | 2009 | - nawierzchnia bitumiczna | ##### 59 956 | 59 956 | - |
| 11. | Droga Krynka do cmentarza + parking |  |  | 2009 | - nawierzchnia bitumiczna | ##### 47 641 | 47 641 | - |
| 12. | Droga gminna Dminin – Skrzyszew |  |  | 2009 | - podbudowa z tłucznia kamiennego - wykonanie nawierzchni bitumicznej | ##### 320 598 | 320 598 | - |
| ##### REMONTY RAZEM |  |  |  |  |  | 1 629 218 | 1 629 218 | - |
| 1. | Remont wyznaczonych odcinków dróg tłuczniem i żwirem: |  |  | 2009 | ##### tłuczniem kamiennym: - Czerśl – 500 m - Żdżary – 400 m - Wólka Świątkowa – 200 m żwirem: ##### - Gręzówka Osiedle – 300 m - Krynka – 950 m - Aleksandrów – 250 m - Łazy – 450 m - Zalesie – 550 m | ##### 247 343 | ##### 247 343 | - |
| 2. | Remont wyznaczonych odcinków dróg żwirem |  |  | 2009 | - Łazy – 200 m - Strzyżew – 300 m - Ławki – 250 m - Szczygły Dolne – 200 m - Szczygły Górne – 300 m - Świdry – 500 m - Świdry – 250 m - Czerśl – 1200 m - Czerśl – 200 m - Sięciaszka Druga – 500 m - Zalesie – 400 m - Ławki – 500 m - Gręzówka – 675 m - Gręzówka – 100 m - Gręzówka – 200 m - Gręzówka – 300 m - Krynka – Role Borki – 1200 m - Role Borki – 1250 m - Role – 200 m - Role – 600 m - Suleje – 400 m - Łazy – 400 m - Rzymy Rzymki - Rzymy Las – 970 m - Jadwisin – 700 m - Świdry – 550 m | 254 425 | 254 425 | - |
| 3. | Zakup usług remontowych |  |  | 2009 | - równanie i profilowanie dróg gminnych - remonty dróg gminnych – Zalesie, Jeziory, Gołąbki, Dminin - remont dróg - remont drogi gminnej Dąbie-Klimki - urządzenie placu i zatoki autobusowej – Rzymy-Rzymki - remont drogi dojazdowej – Strzyżew - remont dróg gminnych - naprawa drogi gruntowej Biardy -Gręzówka | 790 563 | 790 563 | - |
| 4. | Zakup usług pozostałych |  |  | 2009 | - odśnieżanie dróg gminnych i dojazdowych - profilowanie i wyrównanie dróg gruntowych - profilowanie i równanie dróg gruntowych - wyrównanie drogi dojazdowej - Krynka - odtworzenie granic drogi gminnej – Gręzówka - wykonanie barier zabezpieczających –Świdry-Ryżki - odtworzenie granic pasa drogi gruntowej - Dąbie - naprawa drogi – Wólka Świątkowa - naprawa drogi – Sięciaszka Druga-Sięciaszka Trzecia - udrożnienie przepustu pod drogą doj. - Strzyżew - naprawa drogi doj. –Sięciaszka Pierwsza - wycinka drzew i uporządkowanie pasa drogowego dr. gmin. Dąbie - roboty przy placu świetlicy w Ławkach - wyk. Rowu odwadn. ułoż. Ścieku beton.wyk. i ułoż. blatów met. remont przep. – Gołaszyn - odwodnienie drogi gminnej Łazy-Jeziory - wykonanie oznakowania drogi gminnej Łazy Kolonia - utwardzenie parkingu – Dąbie - wycinka drzew - Ławki | 336 887 | 336 887 | - |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO |  |  |  |  |  | 643 419 | 322 619 | 320 800 |
| 1. | Rozbudowa sieci wodociągowej Gręzówka – Ławki 2250 mb |  |  | 2008 2009 | ##### - rozbudowa sieci wodociągowej Gręzówka-Ławki - tłuczeń, ziemia -wbudowanie | 296 007 | 67 207 | 228 800 kredyt w BOŚ |
| 2. | Rozbudowa sieci wod. – kan. w Czerśli |  |  | 2009 | - mapa d/c projektowych - opracowanie projektu budowlanego - rozbudowa sieci wodn .- kanaliz. w Czerśli | 59 705 | 59 705 | - |
| 3. | Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Zalesiu |  |  | 2009 | - projekt budowlany-przyg. na rozb. sieci wodoc. w Zalesiu | 4 800 | 4 800 | - |
| 4. | Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Gręzówce |  |  | 2009 | - mapa d/c projektowych - projekt budowlany | 14 900 | 14 900 | - |
| 5. | Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Szczygłach Górnych /od Gminy Wojcieszków/ |  |  | 2009 | - mapa d/c projektowych - projekt bud.-wyk. | 10 540 | 10 540 | - |
| 6. | Połączenie sieci wodociągowych Świdry – Malcanów 5163+250 mb |  |  | 2005 2010 | - wykonanie sieci o długości 5435 mb | 120 040 | 28 040 | 92.000 pożyczka BOŚ |
| 7. | Połączenie sieci wodociągowych Gołaszyn - Wólka Świątkowa 2038 mb |  |  | 2008 2010 | - przeks. projektu budowlanego - budowa sieci wodociągowej w m. Gołaszyn | 13 821 | 13 821 | - |
| 8. | Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łuków |  |  | 2008 2011 | - projekt budowlany - opłata przyłączeniowa | 50 771 | 50 771 | - |
| 9. | Rozbudowa sieci wod. – kan. w Łazach – (osiedle), 1108mb sieci wod., 980 m/28 szt. UZT, oraz opracowanie dokumentacji na Karwacz |  |  | 2009 | - mapy d/c projektowych | 16 090 | 16 090 | - |
| 10. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka II |  |  | 2008 2011 | - montaż wraz z uzbrojeniem studni | 56 745 | 56 745 | - |
| ###### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |  |  |  | 766 943 | 21 943 | 745 000 |
| 1. | Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN |  |  | 2008 2009 | - mapy d/c projektowych-uzbrojenie terenu Łazy - opracowanie studium wykonalności - bud. sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i telefonicznej - nadzór inwestorski - promocja projektu | 766 943 | 21 943 | 745 000 PO RPW |
| ## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  |  |  | 2 237 669 | 2 087 669 | 150 000 |
| 1. |  | ZS Gręzówka Termomodernizacja - etap II, roboty wewnętrzne piętra i sali sportowej – etap III, roboty wewnętrzne parteru i podpiwniczenia – etap IV |  | 2006 2009 | - montaż i konfiguracja systemu alarmowego - cyklinowanie i lakierowanie podłóg - wymiana opraw oświetleniowych - instalacja centralnego ogrzewania - materiały | 136 184 | 136 184 | - |
| 2. |  | ZS Zalesie Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zalesiu |  | 2006 2010 | ##### - projekt zamienny | 26 200 | 26 200 | - |
| 3. |  | SP Świdry Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa budynku dydaktycznego i montaż solarów |  | 2008 2011 | ##### - roboty budowlane sali gimnastycznej - roboty budowlane - rozbudowa budynku | 849 999 | 699 999 | 150.000 Ministerstwo Sportu |
| 4. |  | Budowa przedszkola w Łazach |  | 2007 2009 | ##### - budowa przedszkola - roboty dodatkowe - nadzór | 689 515 | 689 515 | - |
| 5. |  | Przystosowanie części pomieszczeń na poddaszu dla III oddziału Przedszkola w Łazach |  | 2009 | ##### - przystosowanie części pomieszczeń na poddaszu - opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej - opłata przyłączeniowa - wykonanie monitoringu | 49 191 | 49 191 | - |
| 6. |  | Zagospodarowanie terenu – budowa obiektów sportowych w Krynce (bez kortu) |  | 2008 2009 | ##### - roboty budowlane - nadzór inwestorski | 363 732 | 363 732 | - |
| 7. |  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczy Łukowskim i odwodnienie boiska |  | 2009 | - wymiana chodników - termomodernizacja budynku SP - rozbiórka ogrodzenia niwelacja terenu | 114 958 | 114 958 | - |
| 8. |  | Zakup kosiarki samojezdnej SP Role |  | 2009 | - | 7 890 | 7 890 |  |
| ###### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  |  |  | 476 621 | 476 621 | - |
| 1. |  | Przebudowa pomieszczeń gospodarczych Urzędu Gminy |  | 2009 | ##### - projekt budowlany - rozbiórka budynku gospodarczego - dostawa i montaż wiaty stalowej | 106 443 | 106 443 | - |
| 3. |  | Modernizacja podpiwniczenia budynku Urzędu Gminy |  | 2009 | ##### - materiały budowlane | 94 164 | 94 164 | - |
| 4. |  | Zakup samochodu dla potrzeb grupy remontowej |  | 2009 | ##### - zakup samochodu | 38 000 | 38 000 | - |
| 5. |  | Praca grupy remontowej |  | 2009 | ##### ZS Gręzówka - wymiana drzwi, gładzie gipsowe, ścianki działowe, remont łazienek, malowanie ścian ZS Gołąbki - wymiana drzwi wew., posadzki z paneli, uzupełnianie tynków wew. SP Zarzecz Łukowski - wymiana drzwi zew., uzupełnianie tynków zew. Szkoła w Turzych Rogach - rozebranie elementów betonowych, naprawa schodów zew., docieplanie ścian budynku Świetlica w Łazach - rozebranie ścianek, uzupełnienie tynków, odgrzybianie ścian, malowanie Świetlica w Dąbiu - zamurowanie otworów, ścianki z betonu komórkowego Świetlica w Czerśl - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, docieplanie ścian budynku Świetlica w Gręzówce - malowanie ścian Świetlica w Jadwisinie - malowanie ścian Świetlica w Świdrach - ścianki działowe, gładzie gipsowe, malowanie emulsją, wymiana okna, drzwi Świetlica w Wólce Świątkowej - boazerie panelowe, licowanie ścian Świetlica w Zarzeczu Łukowskim - wymiana drzwi zew. Świetlica w Żdżarach - zamontowanie bramy stalowej, wykonanie tynków za ścianach zewnętrznych, ocieplenie stropu Świetlica w Gołaszynie - naprawa pokryć dachowych, wymiana drzwi, okien Remiza w Turzych Rogach - rozebranie posadzek, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ścianki działowe, licowanie ścian, malowanie, posadzki z płytek Remiza w Dmininie - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Remiza w Komnatkach - wykonanie tynków, malowanie ścian Budynek Urzędu Gminy - wymiana stolarki drzwiowej, malowanie i gładzie gipsowe, ścianki działowe, licowanie ścian, uzupełnianie tynków, ścianki działowe, posadzki z płytek - pomieszczenia gospodarcze UG – zbrojenie konstrukcji, ławy fundamentowe, plantowanie powierzchni gruntu |  | 238 014 | 238 014 |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  |  |  | 12 200 | 12 200 | - |
| 1. |  |  | Zakupy inwestycyjne OSP |  | - | 12 200 | 12 200 | - |
| DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  |  |  | 27 548 | 27 548 | - |
| 1. | Termoizolacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerśli |  |  | 2009 | - okna, drzwi - obróbka blacharska - materiały | 27 548 | 27 548 | - |
| DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  |  |  |  | 148 379 | 148 379 | - |
| 1. |  | Budowa obiektów sportowych w Aleksandrowie |  | 2007 2009 | - mapy d/c projektowych - przystosowanie dokumentacji technicznej | 2 825 | 2 825 | - |
| 2. |  | Budowa Centrum Integracji Pokoleń w Ryżkach |  | 2008 2011 | - opłata przyłączeniowa - projekt budowlany - aktualizacja kosztorysów | 36 367 | 36 367 | - |
| 3. |  | Uzupełnienie ogrodzenia, budowa instalacji zraszającej boiska sportowego oraz remont budynku dla potrzeb LZS Dąbie oraz budowa ogrodzenia boiska w Sięciaszce Drugiej |  | 2009 | - rozbiórka pokrycia dachowego - wykonanie ogrodzenia boiska w Sięciaszce Drugiej - uzupełnienie ogrodzenia, budowa instalacji zraszającej, remont budynku LZS - przebudowa konstrukcji, przykrycie dachu | 99 197 | 99 197 | - |
| 4. |  | Zakup kosiarki dla LZS Turze Rogi |  | 2009 | - | 9 990 | 9 990 | - |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  | 227 969 | 227 969 | - |
| 1. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego |  |  | 2009 | - opracowanie projektu technicznego - mapy d/c projektowych - montaż oświetlenia ulicznego - Karwacz - modernizacja oświetlenia drogowego w Kownatkach - projekt techniczny –oświetlenia ulicznego Wagram - dobudowa linii oświetlenia ulicznego – Suleje - przesunięcie słupa Gołąbki - montaż oprawy oświetlenia ulicznego Łazy - odbudowa oświetlenia - Świdry - mapy d/c projektowych – Sięciaszka Pierwsza - przebudowa stanowiska słupowego – Strzyżew - montaż skrzynki – Dąbie | 113 011 | 113 011 | - |
| 2. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zarzeczy Łukowskim i odwodnienie boiska |  |  | 2009 | - wymiana chodników - termomodernizacja budynku SP - rozbiórka ogrodzenia niwelacja terenu | 114 958 | 114 958 | - |

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

| ###### DZIAŁ | Razem | Budżet gminy | Dotacje, pożyczki/inne |
| --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | 3 391 300 | 3 341 300 | 50 000 |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 643 419 | 322 619 | 320 800 |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 766 943 | 21 943 | 745 000 |
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 237 669 | 2 087 669 | 150 000 |
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 476 621 | 476 621 | - |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 227 969 | 227 969 | - |
| DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 27 548 | 27 548 | - |
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 148 379 | 148 379 | - |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 12 200 | 12 200 | - |
| RAZEM | 7 932 048 | 6 666 248 | 1 265 800 |

Sporządziła:

Monika Domańska