Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane w 2010 na terenie Gminy Łuków

| Lp | Nazwa zadania |  |  | Okres realizacji |  | ## Zakres rzeczowy | # Razem | # Źródło finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet Gminy | Dotacja / źródło |
| ###### DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  |  |  |  | 7.601.495 | 5.228.593 | 2.372.902 |
| INWESTYCJE RAZEM |  |  |  |  |  |  | 6.417.119 | 4.087.747 | 2.329.372 |
| 1. | Budowa drogi gminnej Nr 102335 L Sięciaszka II – Ryżki (1181,5 mb) |  |  | 2007 2011 |  | - nawierzchnia bitumiczna dł. 1181,50 m - oświetlenie uliczne – 4 stanowiska słupowe - chodnik – 404 m | 1 729 902 | 857 217 | 862.685 LUW 10 000- darowizna |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej Nr 102772 L od km 1+253 do km 2+516,2 i drogi gminnej nr 102339 L od km 0+000 do km 0+238,6 Łazy/Kolonia/ |  |  | 2007 2010 |  | - nawierzchni bitumiczna dł. 1501,8 m | 349 530 | 349 530 | - |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej Nr 102344 L Gręzówka – Biardy wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Biardy |  |  | 2004 2010 |  | - nawierzchnia bitumiczna dł. 2,86 km - skrzyżowanie typu rondo - zatoka autobusowa - oświetlenie drogowe – 8 stanowisk słupowych | 2 738 697 | 1 372 010 | 1 366 687 – RPO WL |
| 4. | Budowa drogi gminnej Nr 102336 L w miejscowości Sięciaszka Trzecia |  |  | 2004 2011 |  | - opracowanie mapy z projektem podziału działek - nawierzchnia bitumiczna dł. 1000 m | ##### 232 273 | 232 273 | - |
| 5. | Budowa drogi gminnej Nr 102764 L w miejscowości Gołaszyn o dł. 1292 m |  |  | 2009 2011 |  | - aktualizacja kosztorysów | ##### 1 007 | 1007 | - |
| 6. | Przebudowa drogi w miejscowości Gołąbki (dz.309) |  |  | 2010 2011 |  | - opracowanie dokumentacji budowlanej - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego dł. 428,7 m | ##### 133 135 | 133 135 | - |
| 7. | Przebudowa drogi w Zalesiu o dł. 656,4 m |  |  | 2009 2010 |  | - wykonanie nawierzchni bitumicznej dł. 656,4 m | ##### 255 592 | 255 592 | - |
| 9. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w Łazach (Energetyków) |  |  | 2010 |  | - wykonanie nawierzchni bitumicznej dł. 350 m | ##### 79 971 | ##### 79 971 | - |
| 10. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na 3 ulicach w Sulejach (dz.994, 977, 978) |  |  | 2010 |  | - wykonanie nawierzchni bitumicznej dł.620 m | ##### 84 985 | ##### 84 985 | - |
| 11. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w Krynce (Zadwórz) dz.1111 |  |  | 2010 |  | - wykonanie nawierzchni bitumicznej dł.300 m | ##### 69 845 | ##### 69 845 | - |
| 12. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 102344 L Dąbie-Klimki-Gręzówka-Biardy, odcinek Dąbie (cmentarz) |  |  | 2010 |  | - wykonanie nawierzchni bitumicznej dł. 525 m | ##### 157 160 | ##### 157 160 | - |
| 13. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na dordze w Jadwisinie (dz.568/2) |  |  | 2010 |  | - wykonanie nawierzchni bitumicznej dł. 1000 m | ##### 118 340 | ##### 118 340 | - |
| 14. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w Wólce Świątkowej (Wólka Zagórna) dz.137 |  |  | 2010 |  | - wykonanie nawierzchni bitumicznej dł. 800 m | ##### 129 613 | ##### 129 613 | - |
| 15. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w Świdrach dz. 973 |  |  | 2010 |  | - wykonanie nawierzchni bitumicznej dł. 300 m | ##### 49 593 | ##### 49 593 | - |
| 16. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w Czerśli dz.275 i 261 |  |  | 2010 |  | - wykonanie nawierzchni bitumicznej dł. 500 m | ##### 69 982 | 69 982 | - |
| 17. | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jadwisin – Malcanów |  |  | 2010 |  | - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego dł. 720 m | ##### 90 159 | 50 159 | 40 000 FOGR |
| 18. | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krynka |  |  | 2010 |  | - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego dł. 750 m | ##### 127 335 | 77 335 | 50 000 FOGR |
| ##### REMONTY RAZEM |  |  |  |  |  |  | 1.184.376 | 1.140.846 | 43.530 |
| 1. | Remonty dróg gminnych |  |  | 2010 |  | Remont drogi Rzymy Rzymki Remont dróg gminnych Remont drogi gminnej Gołąbki, Dminin Remont drogi-Gołaszyn Remont przepustu i zjazdu – droga Szczygły Dolne Remont przepustu- dr. gm. Zalesie Remont drogi Łazy Remont drogi Łazy dopłata Remont drogi-Wagram Remont dróg gminnych – Aleksandrów Remont przepustu – Ryżki Remont nawierzchni drogi Wagram Remonty dróg | ##### 464 266 | ##### 464 266 | - |
| 2. | Remonty dróg gminnych z Funduszu sołeckiego |  |  | 2010 |  | Remont dróg gminnych – Biardy Remont drogi – Malcanów | 15 434 | - | 15 434 Fundusz Sołecki |
| 3. | Zakup usług pozostałych |  |  |  |  | Zimowe utrzymanie dróg Wznowienie granicy drogi gminnej – Świdry Remont przepustu – Zalesie Remont drogi-Zalesie Równanie i profilowanie dróg gruntowych Naprawa drogi dojazdowej-Szczygły Dolne Naprawa drogi-Suchocin Naprawa drogi-Kownatki Naprawa dróg-Świdry Ustawienie barier energochłonnych-Zalesie Wykonanie studni rewizyjnej drogi w Zalesiu Wykonanie odmulenia i pogłębienia rowu-Ryżki Wykonanie odwodnienia pasa drogi-Zalesie Wykonanie odwodnienia pasa drogi-Dąbie Remont nawierzchni drogi gminnej-Zalesie Wykonanie oznakowania na drogach gminnych Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy-droga gminna Jadwisin Wycięcie drzew-Sięciaszka Druga Wycięcie drzew-Gręzówka Mapy d/c lokalizacji-Droga Jadwisin, Malcanów Mapy d/c lokalizacji –droga Gołąbki Wznowienie pasa drogi dojazdowej-Rzymy Rzymki Odwodnienie drogi gminnej-Aleksandrów Zamontowanie progów zwalniających-Wagram Odwodnienie drogi-Łazy Naprawa przepustów- dr. dojazd. Gołaszyn, Czerśl Wykonanie płyty pod zadaszenia przystankowe-Gołąbki, Dąbie Wykonanie odwodnienia-Biardy Wykonanie rowu odwadniającego - dr. gm. Łazy Udrożnienie drogi dojazdowej – Łazy Oczyszczenie i odnowienie rowu odwadniającego, uzupełnienie poboczy, plantowanie skarp-dr. wewnętrzna Łazy Uzupełnienie poboczy kruszywem-droga Świdry Ryżki Wyk. oznakowania na drogach-Krynka, Świdry-Malcanów, Świdry-Ryżki Remont dróg-Wólka świątkowa Wykonanie kanalizacji deszczowej Gołaszyn Naprawa drogi-Kolonia Gołaszyn | 676 580 | 676.580 | - |
| 4. | Zakup usług pozostałych z Funduszu Sołeckiego |  |  |  |  | Wznowienie granicy działki-droga Sięciaszka Pierwsza Wyrównanie i wywózka karp, równanie drogi-Wólka Świątkowa Remont drogi-Wólka Świątkowa Remont dróg-Wólka Świątkowa | 28.096 | - | 28.096 Fundusz Sołecki |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO |  |  |  |  |  |  | 5.838.112 | 3.267.857 | 2.570.255 |
| 1. | Połączenie sieci wodociągowych Świdry – Malcanów 5173+272 mb |  |  | 2005 2010 |  | - sieć wodociągowa 5445 mb | 184 068 | 86 530 | 97 538 pożyczka BOŚ |
| 2. | Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łuków |  |  | 2008 2011 |  | - montaż 363 szt. zagrodowych oczyszczalni ścieków | 5 138 301 | 2 665 584 | 378 400 – wpłaty mieszkańców 2 094 317 – PROW /kredyt BGK/ |
| 3. | Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz |  |  | 2010 |  | - mapy dc. projektowych - opracowanie dokumentacji dla 491 m sieci | 42 700 | 42 700 | - |
| 4. | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Karwacz |  |  | 2010 |  | - mapa dc. projektowych - opracowanie dokumentacji i wykonanie sieci 491 m | 48 955 | 48 955 | - |
| 5. | Rozbudowa sieci wodociągowej w Zalesiu |  |  | 2010 |  | - sieć wodociągowa 875 mb | 48 100 | 48 100 | - |
| 6. | Rozbudowa sieci wodociągowej w Gręzówce |  |  | 2010 |  | - sieć wodociągowa 1547 mb | 110 998 | 110 998 | - |
| 7. | Rozbudowa sieci wodociągowej w Szczygłach Górnych |  |  | 2010 |  | - sieć wodociągowa 548 mb | 103 878 | 103 878 | - |
| 8. | Rozbudowa sieci wodociągowej w Łazach |  |  | 2010 |  | - mapy dc. projektowych - opracowanie dokumentacji na wykonanie 406 m sieci | 43 235 | 43 235 | - |
| 9. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka Druga (urządzenia zbiornikowo tłoczne) |  |  | 2010 |  | - zamontowano 8 szt. urządzeń zbiornikowo tłocznych | 58 356 | 58 356 | - |
| 10. | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki (urządzenia zbiornikowo tłoczne) |  |  | 2010 |  | - zamontowano 6 szt. urządzeń zbiornikowo tłocznych | 59 521 | 59 521 | - |
| ###### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |  |  |  |  | 2.172.023 | 372 023 | 1 800 000 PO RPW |
| 1. | Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN |  |  | 2007 2010 |  | - droga wewnętrzna o nawierzchni z kostki brukowej dł. 850 m - oświetlenie drogowe – 25 stanowisk słupowych - ogrodzenie terenu inwestycyjnego – 2300 m - wydatki związane z realizacją projektu - opracowanie projektu odwodnienia terenu inwestycyjnego | 2 077 587 | 277 587 | 1 800 000 – PO RPW |
| 2. | Zakup budynku w Sięciaszce Pierwszej |  |  | 2010 |  | - zakup budynku po byłym sklepie GS SCH | 20 000 | 20 000 | - |
| 3. | Zakup budynku w miejscowości Karwacz |  |  | 2010 |  | - | 74 436 | 74 436 | - |
| ## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  |  |  |  | 1.920.345 | 1.199.340 | 721.005 |
| INWESTYCJE RAZEM |  |  |  |  |  |  | 1.658.376 | 954.621 | 703.755 |
| 1. |  | Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zalesiu |  | 2006 2011 |  | - opracowanie studium wykonalności - wykonanie stanu surowego otwartego budynku dydaktycznego | 572 788 2 420 894 | 115 534 | 457 254 - RPO WL |
| 2. |  | SP Świdry – rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę sportową z zapleczem oraz przebudowa budynku dydaktycznego |  | 2006 2011 |  | ##### - roboty wykończeniowo – instalacyjne - koszty nadzoru inwestorskiego - zakończenie budowy i odbiór budynku | 962 069 3 818 959 | 715 568 | 246 501 – Min. Sportu |
| 3. |  | Zakup wyposażenia na plac zabaw SP Dąbie |  | 2010 |  | - | 25.000 | 25.000 |  |
| 4. |  | Zakup wyposażenia na plac zabaw ZS Strzyżew |  | 2010 |  | - | 25.000 | 25.000 | - |
| 5. |  | Zakup wyposażenia na plac zabaw SP Role |  | 2010 |  | - | 25.000 | 25.000 | - |
| 6. |  | Zakup kosiarki samojezdnej SP Dąbie |  | 2010 |  | - | 8.300 | 8.300 | - |
| 7. |  | Zakup kosiarki samojezdnej ZS Krynka |  | 2010 |  | - | 8.300 | 8.300 | - |
| 8. |  | Zakup kosiarki samojezdnej SP Aleksandrów |  | 2010 |  | - | 8.300 | 8.300 |  |
| 9. |  | Zakupy inwestycyjne SP Świdry |  | 2010 |  | - | 11.346 | 11.346 |  |
| 10. |  | Zakupy inwestycyjne GZO |  | 2010 |  | - | 12 273 | 12 273 |  |
| REMONTY RAZEM |  |  |  |  |  |  | 261 969 | 244 719 | 17 250 |
| 1 |  | ZS Czerśl |  |  | 2010 | - malowanie stołówki, sali zabaw, remont parkingu i piwnicy, zabezpieczenie ścian | 12 905 | 11 905 | 1 000 – opłata stała |
| 2 |  | SP Dąbie |  |  | 2010 | - malowanie i gipsowanie ścian, bieżące naprawy w szkole, zalanie posadzki pod wiatę, montaż szafy | 3 197 | 3 197 |  |
| 3 |  | SP Gołaszyn |  |  | 2010 | -remont dachu, materiały do ocieplenia części budynku | 26 370 | 26 370 |  |
| 4 |  | ZS Gołąbki |  |  | 2010 | - remont dachu, klasy zerowej, ułożenie kostki przed placem szkolnym, utworzenie siłowni sportowej | 32 170 | 26 170 | 6 000 – udział społeczny |
| 5 |  | ZS Gręzówka |  |  | 2010 | - montaż opraw i osprzętu elektrycznego, wymiana uszkodzonego wentylatora, renowacja ogrodzenia szkolnego, naprawa nawierzchni z kostki brukowej | 29 814 | 29 814 | 2 000 – udział społeczny |
| 6 |  | ZS Krynka |  |  | 2010 | - wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia, remont generalny sali gimnastycznej, wymiana ościeżnic i drzwi, malowanie pomieszczeń | 58 555 | 57 395 | 960 – udział społeczny |
| 7 |  | SP Role |  |  | 2010 | - odnowienie klatki schodowej | 911 | 911 |  |
| 8 |  | ZS Strzyżew |  |  | 2010 | -wymiana oświetlenia, remont zadaszenia schodów, naprawa instalacji CO | 14 750 | 11 160 | 3 150 – udział społeczny |
| 9 |  | SP Świdry |  |  | 2010 | - system monitoringu CCTV, instalacja sieci LAN i zasilania PC, odnowienie powłok malarskich | 9 065 | 9 065 |  |
| 10 |  | ZS Zalesie |  |  | 2010 | - wykonanie studzienki, wymiana okien, malowanie kuchni, usunięcie kostki z placu szkolnego | 56 120 | 53 120 | 3 000 – udział społeczny |
| 11 |  | SP Zarzecz Łukowski |  |  | 2010 | -malowanie komórek, rozbiórka toalety, zakup ziemi na wyrównanie placu szkolnego, wyrównanie placu szkolnego | 17 904 | 15 404 | 2 500 – udział społeczny |
| 12 |  | Przedszkole Łazy |  |  | 2010 | - bieżące naprawy | 208 | 208 |  |
| ###### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  |  |  |  | 8 400 | 8 400 | - |
| 1. |  | Zakupy inwestycyjne w administracji |  | 2010 |  | ##### - zakupy inwestycyjne | 8 400 | 8 400 | - |
| 2. |  | Praca grupy remontowej |  | 2010 |  | Bieżące naprawy i remonty w budynkach komunalnych Gminy Łuków |  |  |  |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  |  |  |  | 32 189 | 32 189 | - |
| 1. |  |  | Zakupy inwestycyjne OSP |  |  | - zestaw pompowy OSP Łazy - samochód OSP Zalesie - zestaw przeszkód OSP Wólka Świątkowa | 32 189 | 32 189 |  |
| DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  |  |  |  | 64 934 | 55 450 | 9 484 |
| 1. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krynka |  |  | 2010 2011 |  | ##### - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - opłata przyłączeniowa | 17 278 | 17 278 | - |
| 2. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gręzówka |  |  | 2010 2011 |  | ##### - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - opłata przyłączeniowa | 16 302 | 16 302 | - |
| 3. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąbki |  |  | 2010 2011 |  | - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | 9 943 | 459 | 9 484 Fundusz sołecki |
| 4. | Rozbudowa instalacji gazu ziemnego w budynku świetlicy w Czerśli |  |  | 2010 |  | ##### - rozbudowa wewnętrznej instalacji w świetlicy | 7 991 | 7 991 |  |
| 5. | Modernizacja budynku w Sięciaszce Drugiej |  |  | 2010 |  | - opracowanie dokumentacji projektowej | 13 420 | 13 420 | - |
| DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  |  |  |  |  | 1 005 619 | 210 432 | 795 187 |
| 1. |  | Budowa Centrum Integracji Pokoleń w Ryżkach |  | 20082011 |  | Inwestycja realizowana w 2011 r. | - | - | - |
| 2 |  | Budowa ogólnodostępnych terenowych urządzeń kultury fizycznej w Aleksandrowie |  | 2007 2010 |  | -bieżnia prosta, zeskocznia do skoku w dal, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki siatkowej plażowej, boisko do piłki nożnej, piłkochwyty, ogrodzenie kompleksu boisk, zjazd, przyłącze wodociągowe i oświetlenie boisk. | 765 069 | 32 612 | 451 768 PROW 280 689 BOŚ |
| 3. |  | Budowa pełnowymiarowego trawiastego boiska sportowego do piłki nożnej w Wólce Świątkowej |  | 2010 |  | - wykonanie nawierzchni trawiastej 9750 m2 | 140.000 | 92 820 | 47 180 PROW Leader |
| 4. |  | Wymiana ogrodzenia wielofunkcyjnego boiska w Zalesiu |  | 2010 |  | - | 10.000 | 10.000 |  |
| 5. |  | Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Gręzówce |  | 2010 |  | - | 25.000 | 25.000 | - |
| 6. |  | Budowa sceny na kompleksie sportowym w Turzych Rogach |  | 2010 |  | - | 15.550 | - | 15.550 Fundusz Sołecki |
| 7. |  | Renowacja ogólnodostępnego boiska sportowego w Gołaszynie |  | 2010 |  | - wykonanie nawodnienia i nawierzchni trawiastej | 50.000 | 50.000 | - |
| DZIAŁ 852 – ZAKUPY INWESTYCYJNE GOPS |  |  |  |  |  |  | 5.200 | 5.200 | - |
| 1. | Zakupy inwestycyjne GOPS |  |  | 2010 |  |  | 5.200 | 5.200 | - |
| DZIAŁ 600 – TURYSTYKA |  |  |  |  |  |  | 47 652 | 23 253 | 24 400 PROW Leader |
| 1. | Rozwijanie turystyki i rekreacji – budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Klimki |  |  | 2010 |  | urządzenie placu zabaw wraz z urządzeniami tj.piaskownica, karuzela, huśtawka pojedyncza, huśtawka podwójna, stolik z ławkami, plac utwardzony, wiatę drewnianą, grill murowany, stok zjazdowy | 47 652 | 23 253 | 24 400 PROW Leader |

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

| ###### DZIAŁ | Razem | Budżet gminy | Dotacje, pożyczki/inne |
| --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 5.838.112 | 3.267.857 | 2.570.255 |
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | 7.601.495 | 5.228.593 | 2.372.902 |
| DZIAŁ 630 - TURYSTYKA | 47 652 | 23 253 | 24 400 |
| DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2.172.023 | 372 023 | 1 800 000 |
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 400 | 8 400 | - |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 32 189 | 32 189 | - |
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.920.345 | 1.199.340 | 721.005 |
| DZIAŁ 852 – ZAKUPY INWESTYCYJNE GOPS | 5.200 | 5.200 | - |
| DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 64 934 | 55 450 | 9 484 |
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 005 619 | 210 432 | 795 187 |
| RAZEM | 18 695 969 | 10 402 737 | 8 293 233 |

Sporządziła:

Monika Domańska