Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane w 2011 na terenie Gminy Łuków

| Lp | Nazwa zadania |  |  | Okres realizacji |  | ## Zakres rzeczowy | # Razem | # Źródło finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet Gminy | Dotacja / źródło |
| ###### DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  |  |  |  | 2 326 367 | 2 247 904 | 78 463 |
| INWESTYCJE RAZEM |  |  |  |  |  |  | 1 382 577 | 1 319 548 | 63 029 |
| 1. | Budowa drogi gminnej Dminin - Klębów |  |  | 2011 |  | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego dł.525 szer.5,4 m | 94 675 | 94 675 | - |
| 2. | Budowa drogi gminnej Nr 102336 L w miejscowości Sięciaszka Trzecia |  |  | 2004 2011 |  | - wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym i nawierzchnia bitumiczna dł. 498 m i gr. 6 cm. | 220 013 | 220 013 | - |
| 3. | Budowa chodnika w m. Krynka /Kobyleniec |  |  | 2011 |  | -wykonanie chodnika z kostki brukowej dł. | 47 629 | 24 600 | 23 029– Fundusz sołecki |
| 4. | Budowa drogi gminnej Nr 102764 L w miejscowości Gołaszyn o dł. 1292 m |  |  | 2011 |  | - nawierzchnia bitumiczna dł. 687 m | ##### 688 562 | ##### 688 562 | - |
| 5. | Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 806 w m.Karwacz |  |  | 2011 |  | - opracowanie dokumentacji projektowej | ##### 7 134 | ##### 7 134 | - |
| 6. | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1259 L Łuków – Rzymy Rzymki -Kępi w m. Podgaj |  |  | 2011 |  | - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego dł. 1040 m i szer.5,7 m | ##### 200 000 | ##### 200 000 | - |
| 7. | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gołąbki |  |  | 2011 |  | - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego dł. 800 m i szer.4,0 m | ##### 124 564 | 84 564 | 40 000 Zarząd Województwa Lubelskiego |
| ##### REMONTY RAZEM |  |  |  |  |  |  | 943 790 | 928 356 | 15 434 |
| 1. | Remonty dróg gminnych |  |  | 2011 |  | Remont dróg Jeziory, Dminin, Krynka, Ławki, Ryżki Remont przepustu Sięciaszka Trzecia Remont drogi Gołąbki Remonty dróg Czerśl, Dąbie, Gręzówka, Łazy | ##### 514 857 | ##### 514 857 | - |
| 2. | Remonty dróg gminnych z Funduszu sołeckiego |  |  | 2010 |  | Remont dróg gminnych – Sięciaszka Pierwsza Remont drogi – Wagram | 15 434 | - | 15 434 Fundusz Sołecki |
| 3. | Zakup usług pozostałych |  |  |  |  | Zimowe utrzymanie dróg Profilowanie dróg gruntowych Uzupełnienie podbudowy – Świdry, Żdzary, Remont przepustu – Kownatki Wykonanie przedłużenia przepustu, umocowanie skarp i pobocza w Zalesiu Naprawa załamań przepustów w Zalesiu i Dąbiu Naprawa drogi – Krynka, Wólka Świątkowa, Suchocin, Gręzówka, Role, Dąbie, Suleje, Turze Rogi, Ryżki, Świdry, Sięciaszka Pierwsza Wykonanie drenażu odwadniającego – Zalesie Uzupełnienie żwirem drogi – Klimki – Dąbie Wykonanie odwodnienia drogi (przepust)- Krynka Naprawa skarpy i przepustu – Ławki Utwardzenie placu przy zatoce autobusowej Rzymy Rzymki Uporządkowanie poboczy – Podgaj Naprawa oznakowania pionowego – Świdry | 413 499 | 413 499 | - |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO |  |  |  |  |  |  | 4 381 422 | 2 665 161 | 1 716 261 |
| 1. | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Jadwisin |  |  |  |  | - wykonano projekt budowlano wykonawczy, realizacja zadania nastąpi w roku 2012 | 2 460 | 2 460 | - |
| 2. | Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łuków |  |  |  |  | - montaż 243 szt. zagrodowych oczyszczalni ścieków | 3 816 743 | 2 334 544 | 57 100 wpłaty mieszkańców 1 482 199 kredyt BGK |
| 3. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśl, Sięciaszka Druga (urządzenia zbiornikowo tłoczne) |  |  |  |  | - zamontowano 9 szt. urządzeń zbiornikowo tłocznych | 59 998 | 59 998 | - |
| 4. | Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Łazy |  |  |  |  | - aktualizacja kosztorysów - wykonano 979 m sieci kanalizacyjnej, 1107 m sieci wodociągowej oraz 28 szt. urządzeń zbiornikowo- tłocznych | 437 913 | 260 951 | 176 962 – UE PROW |
| 5. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśl, |  |  |  |  | - zamontowano 8 szt. urządzeń zbiornikowo tłocznych | 64 308 | 64 308 | - |
| ###### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |  |  |  |  | 2 012 715 | 339 369 | 1 673 346 |
| 1. | Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN |  |  | 2007 2011 |  | - wykonanie odwodnienia terenu inwestycyjnego - wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu | 1 900 807 | 235 659 | 1 652 765 PO RPW |
| 2. | Zakup działki pod budowę świetlicy w m. Malcanów |  |  | 2011 |  | - zakup działki o pow. 0,1007 ha (dz.180/2) | 17 999 | 9 801 | 8 198 Fundusz sołecki |
| 3. | Zakup działki pod budowę boiska sportowego przy ZS w Strzyżewie |  |  | 2011 |  | - zakup działki o pow. 1,0538 ha (dz.1342/2) i o pow. 0,3959 ha ( dz.1344/2) | 48 586 | 48 586 | - |
| 4. | Zakupy inwestycyjne na plac zabaw w m. Biardy |  |  | 2011 |  | - | 7 000 | 7 000 | - |
| 5. | Zakupy inwestycyjne na plac zabaw w m. Wólka Świątkowa |  |  | 2011 |  | - | 15 294 | 15 294 | - |
| 6. | Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w Łazach |  |  | 2011 |  | - wykonanie boiska i placu rekreacyjnego - budowa altany | 23 029 | 23 029 | - |
| ## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  |  |  |  | 1 690 827 | 510 086 | 1 180 741 |
| INWESTYCJE RAZEM |  |  |  |  |  |  | 1 524 019 | 489 107 | 1 034 912 |
| 1. |  | Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zalesiu |  | 2006 2011 |  | - roboty budowlano – montażowe - wydatki związane z realizacją projektu | 1 373 102 | 338 190 | 1 034 912 – RPO WL |
| 2. |  | Budowa instalacji gazowej oraz modernizacja instalacji elektrycznej dla ZS w Zalesiu |  | 2011 |  | - wykonanie robót instalacyjno - budowlanych | 51 920 | 51 920 | - |
| 3. |  | Adaptacja części pomieszczeń SP w Gołaszynie na przedszkole |  | 2011 |  | -zaadoptowanie pomieszczeń budynku szkoły dla oddziału przedszkolnego przy SP w Gołaszynie - projekt budowlany adaptacji - zakup materiałów budowlanych | 69 047 | 69 047 | - |
| 4. |  | Utwardzenie placu przy ZS w Zalesiu |  | 2011 |  | - | 29 950 | 29 950 | - |
| REMONTY RAZEM |  |  |  |  |  |  | 166 808 | 20 979 | 145 829 |
|  |  | SP w Aleksandrowie |  |  | 2011 | - Zakup materiałów do naprawy i wymiany umywalki w łazience chłopców - Zakup materiałów do malowania ścian i sufitu w świetlicy szkolnej, do naprawy ogrodzenia i dachu szkoły | 1 367 | - | 1 367 Budżet szkoły |
|  |  | ZS Czerśl |  |  | 2011 | - malowanie dwóch sal przedszkolnych i wymiana listew przypodłogowych - naprawa rynien, urządzeń sanitarnych | 2 371 | - | 2 371 Budżet szkoły |
|  |  | SP Dąbie |  |  | 2011 | - remont sali lekcyjnej | 280 | - | 280 Rada Rodziców |
|  |  | SP Gołaszyn |  |  | 2011 | Zakup materiałów oraz wykonanie prac remontowych | 36 838 | - | 36 838 Budżet szkoły |
|  |  | ZS Gołąbki |  |  | 2011 | - bieżące prace remontowe w budynku - wykonanie stojaków na rowery - remont ławek ogrodowych na placu szkolnym - malowanie ogrodzenia | 4 400 | - | 3 500 Budżet szkoły 900 – w naturze |
|  |  | ZS Gręzówka |  |  | 2011 | - remont oczyszczalni - remonty bieżące w budynku szkoły - remont kosiarki - modernizacja sieci co w świetlicy | 8 242 | - | 8 242 Budżet szkoły |
|  |  | ZS Krynka |  |  | 2011 | - wymiana drzwi w sekretariacie - wymiana opraw oświetleniowych w szatni - bieżące remonty w budynku - naprawa elewacji zewnętrznej - naprawa pieca centralnego ogrzewania | 32 926 | 10 226 | 17 061 Budżet szkoły 5 640 – udział społeczny |
|  |  | SP Role |  |  | 2011 | - naprawa ogrodzenia - bieżące prace remontowe w budynku | 1 400 | - | 1 400 Budżet szkoły |
|  |  | ZS Strzyżew |  |  | 2011 | - odświeżenie lamperii na korytarzach - bieżące naprawy i konserwacje - remont ławek zewnętrznych | 1 900 | - | 1 080 Budżet szkoły 820 udział społeczny |
|  |  | ZS Zalesie |  |  | 2011 | - bieżące prace remontowe w budynku - naprawa i konfiguracja systemu alarmowego - wykonanie altany dla dzieci | 34 657 | 10 754 | 13 803 Budżet szkoły 10 100 udział społeczny |
| 11 |  | SP Zarzecz Łukowski |  |  | 2011 | - malowanie pomieszczeń szkolnych - wymiana lamp w pomieszczeniach | 4 435 | - | 4 435 Budżet szkoły |
| 13 |  | Przedszkole Łazy |  |  | 2011 | - naprawa i konserwacja systemu oddymiania - konserwacja kserokopiarki - bieżące naprawy | 1 714 | - | 1 714 Budżet szkoły |
| ###### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  |  |  |  | 187 965 | 187 965 | - |
| 1. |  | Zakupy inwestycyjne |  | 2011 |  | - zakupy inwestycyjne | 12 735 | 12 735 | - |
| 2. |  | Przebudowa placu utwardzonego wokół Urzędu Gminy Łuków |  | 2011 |  | ##### - opracowanie dokumentacji ##### - powierzchnia utwardzenia kostką brukową 835,41 m2 - wykonanie studni rewizyjnej | 90 529 | 90 529 | - |
| 3. |  | Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na biurowe w budynku Urzędu Gminy |  | 2011 |  | ##### - adaptacja na cele biurowe 2 byłych lokali mieszkalnych - zakup materiałów budowlanych | 69 955 | 69 955 | - |
| 4. |  | Budowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej hydrantowej w budynku Urzędu Gminy Łuków |  | 2011 |  | ##### - montaż 6 kompletów hydrantów z wężami wewnątrz budynku urzędu | 14 746 | 14 746 | - |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  |  |  |  | 105 234 | 105 234 | - |
| 1. |  |  | Zakupy inwestycyjne OSP |  |  | - motopompa szlamowa 2 szt.: Gręzówka, Kownatki | 7 928 | 7 928 | - |
| 2. |  |  | Budowa budynku OSP w m. Gręzówka |  |  | - budynek OSP o powierzchni 241 m2 - dokumentacja projektowo – kosztorysowa - prace budowlane | 97 306 | 97 306 | - |
| DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  |  |  |  | 1 152 924 | 651 225 | 501 699 |
| 1. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krynka |  |  | 2010 2012 |  | ##### - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | 49 873 | 49 873 | - |
| 2. | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazy |  |  | 2010 2012 |  | ##### - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego | 25 953 | 25 953 | - |
| 3. | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołąbki |  |  | 2010 2012 |  | - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego | 615 | 615 | - |
| 4. | Budowa Centrum Integracji Pokoleń w Ryżkach |  |  | 2008 2011 |  | ##### - roboty budowlano – wykończeniowe - wyposażenie obiektu | 914 263 | 430 346 | 22 983 Fundusz sołecki 460 934 UE PROW |
| 5. | Zakup szafy chłodniczej do świetlicy w m. Zarzecz Łukowski |  |  | 2011 |  | - | 4 821 | - | 4 821 – Fundusz Sołecki |
| 6. | Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w m. Karwacz |  |  | 2011 |  | - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia | 12 961 | - | 12 961 – Fundusz sołecki |
| 7 | Ogrodzenie placu świetlicy wiejskiej w m. Dminin |  |  | 2011 |  | - praca sprzętu wynajętego - materiały do wykonania ogrodzenia | 21 087 | 21 087 | - |
| 8. | Budowa instalacji gazowej, elektrycznej i grzewczej w świetlicy wiejskiej w Rolach |  |  | 2011 |  | - opracowanie projektów technicznych oraz wykonanie instalacji gazowej, elektrycznej i grzewczej - artykuły hydrauliczne - opłata przyłączeniowa | 19 278 | 19 278 | - |
|  | Praca grupy remontowej w obiektach komunalnych |  |  | 2011 |  | Świetlica wiejska w Dąbiu - przebudowa - przebudowa wewnątrz budynku - wykonanie tynków na elewacji - obsadzenie obrzeży przy budynku i parkingu | 104 073 | 104 073 | - |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 21 272 materiały 9 840 praca grupy | 31 112 | - |
|  |  |  |  |  |  | Budynek (sklep) w Krynce - naprawa dachu | 1 947 materiały 780 praca grupy | 2 727 | - |
|  |  |  |  |  |  | Świetlica w Sięciaszce Drugiej - obudowa ścian i sufitów płytami - posadzki z płytek terakotowych - malowanie ścian | 15 111 materiały 28 632 praca grupy | 43 743 | - |
|  |  |  |  |  |  | Świetlica w Szczygłach Dolnych - wymiana stolarki okiennej | 2 426 materiały 1 884 praca grupy | 4 310 | - |
|  |  |  |  |  |  | Świetlica w Żdżarach -wymiana stolarki drzwiowej | 695 materiały 552 praca grupy | 1 247 | - |
|  |  |  |  |  |  | Świetlica w Jeziorach - malowanie wewnętrzne ścian - przebudowa schodów zewnętrznych | 1 774 materiały 1 212 praca grupy | 2 986 | - |
|  |  |  |  |  |  | Świetlica w Gręzówce - wymiana orynnowania | 1 136 materiały 1 296 praca grupy | 2 432 | - |
|  |  |  |  |  |  | Świetlica w Biardach - przebudowa pomieszczenia socjalnego na zaplecze kuchenne, łazienkę | 4 092 materiały 3 192 praca grupy | 7 284 | - |
|  |  |  |  |  |  | Świetlica w Świdrach - przebudowa łazienek - ocieplenie ścian budynku | 8 232 praca grupy | 8 232 | - |
| DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  |  |  |  |  | 44 759 | 44 759 | - |
| 1. |  | Odwodnienie boiska LZS Turze Rogi |  | 2011 |  | - wykonanie boiska LZS Turze Rogi | 24 990 | 24 990 | - |
| 2 |  | Nawodnienie boiska w m. Wólka Świątkowa |  | 2011 |  | - nawodnienie boiska i wykonanie przyłącza wodociągowego | 11 996 | 11 996 | - |
| 3. |  | Zakupy inwestycyjne LZS |  | 2011 |  | - | 7 773 | 7 773 | - |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  | 136 810 | 119 994 | 16 816 |
| 1. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego |  |  | 2011 |  | - rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach w m. Ryżki (10), Rzymy Las (11), Karwacz (5), Krynka (3), Aleksandrów (3), Świdry (4), Gręzówka (8), Aleksandrów (5), Podgaj (14), Role (15) -wykonanie studium modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy | 136 810 | 119 994 | 16 816 – Fundusz Sołecki |

Opracowała:

insp. Monika Domańska

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

| ###### DZIAŁ | Razem | Budżet gminy | Dotacje, pożyczki/inne |
| --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 4 381 422 | 2 665 161 | 1 716 261 |
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | 2 326 367 | 2 247 904 | 78 463 |
| DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 012 715 | 339 369 | 1 673 346 |
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 187 965 | 187 965 | - |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 105 234 | 105 234 | - |
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 690 827 | 510 086 | 1 180 741 |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 136 810 | 119 994 | 16 816 |
| DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 152 924 | 651 225 | 501 699 |
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 44 759 | 44 759 |  |
| RAZEM | 11 768 142 | 6 746 645 | 5 021 497 |

Sporządziła:

Monika Domańska