Zadania inwestycyjne i remontowe wykonane w 2013 na terenie Gminy Łuków

| Lp | Nazwa zadania |  |  | Okres realizacji |  | ## Zakres rzeczowy | # Razem | # Źródło finansowania |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet Gminy | Dotacja / źródło |  |
| ###### DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  |  |  |  | 2 550 016,87 | 2 464 660,79 | 85 356,08 |  |
| INWESTYCJE RAZEM |  |  |  |  |  |  | 1 382 541,69 | 1 324 192,77 | 58 348,92 |  |
| 1. | Budowa drogi gminnej Podgaj – Jeziory |  |  | 2013 2015 |  | Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej | 37.921,23 | 37.921,23 | - |  |
| 2. | Przebudowa drogi gminnej Dminin – Klębów |  |  | 2011 2015 |  | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o dł. 895 m szer.5,4 m | 138.000,00 | 138.000,00 | - |  |
| 3. | Przebudowa drogi gminnej Nr 102757 L, 102759 L, w m. Ryżki |  |  | 2011 2016 |  | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o dł. 1080m | 140.000,00 | 140.000,00 | - |  |
| 4. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej w Krynce /2 uliczki/ |  |  | 2013 |  | Nawierzchnia bitumiczna o dł. 580 m i szer. 5 m | 74.954,36 | 74.954,36 | - |  |
| 5. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej w Jadwisinie |  |  | 2013 |  | Nawierzchnia bitumiczna o dł. 715 m i szer. 3 m | 68.266,48 | 68.266,48 | - |  |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej w msc. Świdry - nawierzchnia |  |  | 2009 2013 |  | Nawierzchnia bitumiczna o dł. 1100 m i szer. 5 m | 162.335,89 | 162.335,89 | - |  |
| 7. | Wykonanie nawierzchni bitumicznej i poszerzenie drogi w Zalesiu |  |  | 2013 |  | Nawierzchnia bitumiczna o dł. 875 m i szer. 7 m | 252.196,74 | 252.196,74 | - |  |
| 8 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1309L w m. Żdżary |  |  | 2013 |  | Chodnik o dł. 200 m szer.2 m | 87.079,55 | 87.079,55 | - |  |
| 9 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L w m. Wólka Świąt. |  |  | 2013 |  | Chodnik o dł. 1950 m szer.2 m | 115.608,44 | 97 074,52 | 18 533,92 FS |  |
| 10 | Przebudowa drogi gminnej Zarzecz - Olszewnica |  |  | 2013 |  | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o dł. 1100 m | 118.000,00 | 118.000,00 | - |  |
| 11 | Opracowania dokumentacji ewidencji dróg |  |  | 2013 |  | - | 30.750,00 | 30.750,00 | - |  |
| 12 | Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie Gminy Łuków |  |  | 2013 |  | - oznakowanie szlaku o dł. 45 350 m | 12.429,00 | 2 614,00 | PROW – LEADER – 9.815 |  |
| 13 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbie |  |  | 2013 |  | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o dł. 750 m | 145 000,00 | 115 000,00 | Urząd Marszałkowski – 30 000 |  |
| ##### REMONTY RAZEM |  |  |  |  |  |  | 1 167 475,18 | 1 140 468,02 | 27 007,16 |  |
| 1. | Remonty dróg gminnych |  |  | 2012 |  | Remont dróg Remont przepustu | ##### 611 751,28 | ##### 611 751,28 | - |  |
| 2. | Remonty dróg gminnych z Funduszu Sołeckiego |  |  | 2012 |  | Remont drogi – Rzymy Las, Wagram | 14 155,19 | - | 14 155,19 FS |  |
| 3. | Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia z FS |  |  | 2012 |  | Zimowe utrzymanie dróg Profilowanie dróg gruntowych Naprawa drogi: Krynka, Bilardy, Ryżki, zalesie, Gręzówka, Łazy, Dminin, Suleje, Malanów, Świdry, Wagram, Aleksandrów, Gołąbki, Rzymy-Rzymki, Suchocin. Naprawa przepustu: Turze Rogi, Zalesie Materiały pod przystanki autobusowe | 541 568,71 | 528 716,74 | 12 851,97 FS |  |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO |  |  |  |  |  |  | 229 292,32 | 229 292,32 | - |  |
| 1. | Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Ryżki |  |  | 2013 |  | -Opracowanie dokumentacji -Sieć wodociągowa -220 m | 49.219,96 | 49.219,96 | - |  |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej oraz odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Łazy |  |  | 2013 |  | -Opracowanie dokumentacji -Sieć wodociągowa -185 m | 4.797,00 | 4.797,00 | - |  |
| 3. | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Świdry |  |  | 2013 |  | -Opracowanie dokumentacji -Sieć wodociągowa -75 m | 10.226,34 | 10.226,34 | - |  |
| 4. | Kompleksowa wymiana pomp głębinowych |  |  | 2013 |  |  | 34.355,23 | 34.355,23 | - |  |
| 5. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki, Czerśl Sięciaszka II |  |  | 2013 |  | Urządzenia zbiornikowo tłoczne | 64.931,65 | 64.931,65 | - |  |
| 6. | Budowa sieci wodociągu w m. Gołaszyn |  |  | 2013 |  | Sieć wodociągowa -168 m | 19.862,46 | 19.862,46 | - |  |
| 7. | Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Farfak – Wólka Świątkowa |  |  | 2013 |  | Opracowanie dokumentacji | 4.041,50 | 4.041,50 | - |  |
| 8. | Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Zimna Woda – Ławki |  |  | 2013 |  | Opracowanie dokumentacji | 1.476,00 | 1.476,00 | - |  |
| 9. | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Łazy, Ryżki |  |  | 2013 |  | Urządzenia zbiornikowo tłoczne | 20.841,29 | 20.841,29 | - |  |
| 10. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Ryżki |  |  | 2013 |  | Wymiana motoreduktora | 19.540,89 | 19.540,89 | - |  |
| ###### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |  |  |  |  | 82 674,81 | 16 909,43 | 65 765,38 |  |
| 1. | Utwardzenie placu komunalnego w m. Sięciaszka Pierwsza |  |  | 2013 |  | - | 21.436,50 | - | 21.436,50 FS |  |
| 2. | Zakup działki pod drogę w m. Aleksandrów |  |  | 2013 |  | - działka nr 476/7 o pow.0,01 ha - działka nr 476/8 o pow.0,06 ha | 1.764,08 | - | 1.764,08 FS |  |
| 3 | Opłaty związane z przyjęciem darowizny nieruchomości nr 623/4 położonej w Aleksandrowie |  |  | 2013 |  | - działka nr 623/4 o pow. 0,1048 ha | 1.996,00 | 1.996,00 | - |  |
| 4. | Opłaty związane z przyjęciem darowizny nieruchomości Nr 51/6 i 51/8 położonej w Ryżkach |  |  | 2013 |  | - działka nr 51/6 i 51/8 o pow. 0,4403 ha na poszerzenie pasa drogowego | 2.220,30 | 2.220,30 | - |  |
| 5 | Ogrodzenie placu zabaw i zakup karuzeli w Szczygłach Górnych |  |  | 2013 |  | - | 10 206,66 | - | 10 206,66 FS |  |
| 6 | Uregulowanie stanu prawnego gruntu przejętego pod drogę we wsi Jadwisin |  |  | 2013 |  | - działka nr 486/9 o pow.0,0150 ha - działka nr 470/3 o pow.0,0320 ha | 12 670,00 | 12 670,00 | - |  |
| 7 | Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Zalesiu |  |  | 2013 |  | - działka nr 597/8 o pow. 0,28 ha - działka nr 597/9 o pow.0,05 ha | 23 664,52 | - | 23 664,52 FS |  |
| 8 | Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia z FS |  |  | 2013 |  | - Żdżary, Dąbie | 8 716,75 | 23,13 | 8 693,62 FS |  |
| ## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  |  |  |  | 869 470,42 | 764 468,72 | 105 001,70 |  |
| INWESTYCJE RAZEM |  |  |  |  |  |  | 745 648,67 | 740 968,72 | 4 679,95 |  |
| 1. |  | SP Świdry – rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę sportową z zapleczem oraz przebudowa budynku dydaktycznego |  | 2006 2014 |  | - remont I piętra budynku - zaadoptowanie pomieszczeń na parterze na oddział przedszkolny | 494 126,02 | 494 126,02 | - |  |
| 2. |  | Termomodernizacja ZS w Czerśli |  | 2013 |  | - wymiana stolarki okiennej | 68.510,40 | 68.510,40 | - |  |
| 3. |  | Zakupy inwestycyjne |  | 2013 |  | - | 4.679,95 | - | 4.679,95 FS |  |
| 4. |  | Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Zalesiu |  | 2013 |  | - | 50.000,00 | 50.000,00 | - |  |
| 5. |  | Zakup kosiarki samojezdnej dla ZS Strzyżew |  | 2013 |  | - | 9.000,00 | 9.000,00 | - |  |
| 6. |  | Adaptacja części pomieszczeń ZS Role na przedszkole |  | 2013 |  | - zakup materiałów | 94.332,30 | 94.332,30 | - |  |
| 7 |  | Zakupy inwestycyjne na plac zabaw w Krynce |  | 2013 |  | - | 25.000,00 | 25.000,00 | - |  |
| REMONTY RAZEM |  |  |  |  |  |  | 123 821,75 | 23 500,00 | 100 321,75 |  |
|  |  | SP w Aleksandrowie |  |  | 2013 | - dokupienie grzejnika do klasy IV i naprawa instalacji grzewczej - zakup materiałów do uzupełnienia ubytków w lamperiach w klasach i na korytarzu - dokończenie malowania ściany w oddziale przedszkolnym | 3 146,78 | - | 3 146,78 budżet szkoły |  |
|  |  | ZS Czerśl |  |  | 2013 | - cyklinowanie parkietu w Sali gimnastycznej - naprawa pompy centralnego ogrzewania i ciepłej wody - bieżące naprawy | 11 596,40 | - | 11 596,40 budżet szkoły |  |
|  |  | SP Dąbie |  |  | 2013 | - naprawa elewacji zewnętrznej budynku szkoły - adaptacji świetlicy do prowadzenia zajęć lekcyjnych - remont Sali lekcyjnej | 1 140,14 | - | 1 140,14 budżet szkoły |  |
|  |  | SP Gołaszyn |  |  | 2013 | - montaż wentylatora dachowo-przemysłowego oraz podłączenie okapu kuchennego do przewodów kominowych - przebudowa wydzielonej części korytarza górnego na gabinet pedagoga szkolnego | 2 078,13 | - | 2 078,13 budżet szkoły |  |
|  |  | ZS Gołąbki |  |  | 2013 | - uszczelnienie dachu na części budynku szkolnego - wymiana sterowników w piecu gazowym - modernizacja sieci komputerowej - modernizacja instalacji gazowej w bibliotece szkolnej | 5 189,68 | - | 5 189,68 budżet szkoły |  |
|  |  | ZS Gręzówka |  |  | 2013 | - wykonanie dodatkowych obwodów elektrycznych w salach lekcyjnych - naprawa i uzupełnienie drabinek śniegowych na dachu - usunięcie usterki w instalacji elektrycznej, naprawa zmywarki - naprawa baterii umywalkowych, remont drzwi, okien. Uzupełnienie ubytków farby na lamperiach | 6 728,95 | - | 6 528,95 budżet szkoły 200,00 udział społeczny |  |
|  |  | ZS Krynka |  |  | 2013 | - wymiana opraw oświetleniowych na korytarzu I piętra - drzwi wejściowe do szatni przedszkola i sali sportowej - bieżące remonty i naprawy | 14 301,00 | - | 3 061,00 udział społeczny 11 240,00 budżet szkoły |  |
|  |  | SP Role |  |  | 2013 | - remont drzwi i okien - malowanie i gipsowanie w salach - zagospodarowanie terenów zielonych - bieżące naprawy | 30 552,00 | - | 7 222,00 udział społeczny 23 330,00 budżet szkoły |  |
|  |  | ZS Strzyżew |  |  | 2013 | - remont podłogi w klasach starej części szkoły - bieżące remonty i naprawy | 15 500,00 | 15 000,00 | 200,00 udział społeczny 200,00 budżet szkoły 100,00 inne |  |
|  |  | ZS Świdry |  |  | 2013 | - montaż sieci Wi-fi w klasopracowniach i sekretariacie szkoły - zakup urządzeń - położenie powłok malarskich w kuchni szkolnej i korytarzu przy kuchni - odnowienie piłkochwytów na boisku szkolnym i zakup siatki | 5 427,00 | - | 2 427,00 budżet szkoły 3 000,00 inne |  |
| 9 |  | ZS Zalesie |  |  | 2013 | - urządzenie terenu zieleni - naprawa sprzętu szkolnego - remont i montaż bramek | 5 423,00 | - | 2 000,00 inne 2 000,00 budżet gminy 423,00 budżet szkoły 1 000,00 udział społeczny |  |
| 10 |  | Przedszkole Łazy |  |  | 2013 | - pobudowanie ścianki działowej w celu zorganizowania pomieszczenia dla nauczycieli specjalistów - malowanie Sali oddziału I i zacieków w łazience - bieżące naprawy i remonty | 2 438,67 | - | 2 438,67 budżet placówki |  |
| 11 |  | Szkoła filialna w Turzych Rogach |  |  | 2013 | - remont i modernizacja mieszkania służbowego na potrzeby szkoły: wyodrębnienie Sali przedszkolnej, łazienki dla przedszkolaków, stołówki cateringowej i zmywalni | 20 300,00 | 8 500,00 | 11 000,00 budżet placówki 800,00 udział społeczny |  |
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  |  |  |  | 58 361,04 | 58 361,04 | - |  |
| 1 |  | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy |  |  | 2013 | - zakup oprogramowania - zakup regałów do archiwum - montaż klimatyzacji | 58 361,04 | 58 361,04 | - |  |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  |  |  |  | 10 299,99 | 6 000,00 | 4 299,99 |  |
| 1. |  |  | Zakupy inwestycyjne OSP Turze Rogi |  | 2013 | - | 4 299,99 | - | 4 299,99 FS |  |
| 2. |  |  | Wykonanie orynnowania remizy OSP w Biardach |  | 2013 | - | 6 000,00 | 6 000,00 | - |  |
| DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Aleksandrów |  |  | 2013 |  | - | 44.749,48 | 28 000,00 | 16 749,48 FS |  |
| 2. | Modernizacja dachu na części budynku świetlicy wiejskiej w Czerśli |  |  | 2013 |  | - | 15.821,61 | - | 15.821,61 FS |  |
| 3. | Wykonanie części ogrodzenia świetlicy – przy starej szkole w Dąbiu |  |  | 2013 |  | - | 18.791,89 | - | 18.791,89 FS |  |
| 4. | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dmininie |  |  | 2013 |  | - | 10.944,20 | - | 10.944,20 FS |  |
| 5. | Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przyległymi obiektami i ogrodzenie placu w m. Gołaszyn |  |  | 2013 |  | - | 23.790,52 | - | 23.790,52 FS |  |
| 6. | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gręzówce |  |  | 2013 |  | - | 66.759,97 | 42 968,07 | 23 791,90 FS |  |
| 7 | Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Jadwisinie |  |  | 2013 |  | - | 6.375,32 | - | 6.375,32 FS |  |
| 8 | Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Jeziorach |  |  | 2013 |  | - | 21.583,49 | 11 828,79 | 9 754,70 FS |  |
| 9 | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwacz |  |  | 2012 2014 |  | - stan surowy budynku | 175.461,34 | 122 081,14 | 13 014,19 FS 40 366,01 PROW |  |
| 10 | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Klimki |  |  | 2012 2016 |  | - dokumentacja budowlano – wykonawcza | 8.755,43 | 8.755,43 | - |  |
| 11 | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Ławkach |  |  | 2013 |  | - | 15.512,34 | 15.512,34 | - |  |
| 12 | Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Rolach |  |  | 2013 |  | - | 4.821,27 | 4.821,27 | - |  |
| 13 | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Malcanów |  |  | 2011 2014 |  | - stan surowy budynku | 138.727,29 | 87 621,91 | 8 303,39 FS 42 801,99 PROW |  |
| 14 | Docieplenie budynku świetlicy w m. Rzymy Rzymki |  |  | 2013 |  | - | 9.467,58 | - | 9.467,58 |  |
| 15 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzyżewie |  |  | 2013 |  | - | 20.722,74 | - | 20.722,74 |  |
| 16 | Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Zarzeczu Łukowskim |  |  | 2013 |  | - | 11.039,46 | - | 11.039,46 |  |
| 17 | Modernizacja świetlicy w m. Suleje |  |  | 2013 |  | - | 15.225,99 | - | 15.225,99 |  |
| 18 | Doposażenie budynku CIP w Ryżkach (zakup klimatyzatorów) |  |  | 2013 |  | - | 6.099,57 | - | 6.099,57 |  |
| 19 | Zakup materiałów i wyposażenia z Funduszu sołeckiego Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych |  |  | 2013 |  | - wyposażenie świetlicy Biardy, Gołąbki, Jadwisin, Krynka, Role, Sięciaszka Druga, Szczygły Dolne, Świdry, Żdżary - materiały Ryżki, Suchocin | 162,077,89 | 41 790,84 | 120 287,05 FS |  |
| 20 | Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic |  |  | 2013 |  | - Dąbie, Krynka, Strzyżew, Ryżki, Suchocin, Gołąbki, Sięciaszka Druga, Strzyżew | 21 948,97 | 21 948,97 | - |  |
| DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  |  |  |  |  | 240 844,74 | 185 081,80 | 55 762,94 |  |
| 1. |  | Nawodnienie i ogrodzenie boiska LZS Krynka |  | 2013 |  | - zakup piłkochwytów | 37.710,44 | 37.710,44 | - |  |
| 2 |  | Nawodnienie i ogrodzenie boiska LZS Łazy |  | 2013 |  | - zakup piłkochwytów | 50.000,00 | 50.000,00 | - |  |
| 3. |  | Budowa kortu tenisowego w msc. Łazy |  | 2013 |  | - nawierzchnia ze sztucznej trawy o pow. 648 m2 wraz z osprzętem sportowym | 72.461,11 | 48 669,21 | 23 791,90 FS |  |
| 4. |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Jeziory |  | 2013 |  | - boisko o naw. Syntetycznej wym. 27x18 m, pow.486 m2 | 68.628,29 | 43 628,29 | 25 000,00 PROW |  |
| 5. |  | Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych |  | 2013 |  | - Żdżary, Dąbie, Zalesie, Łazy, Wólka Świątkowa, Turze Rogi, | 12 044,90 | 12 044,90 | - |  |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  |  |  |  | 119 999,95 | 113 028,91 | 6 971,04 |  |
| 1. | Rozbudowa oświetlenia ulicznego |  |  | 2013 |  | - montaż opraw oświetleniowych w Gręzówce, Aleksandrowie, Zalesiu, Łazach, Świdrach, Zarzeczu Łuk. | 119 999,95 | 113 028,91 | 6 971,04 FS |  |

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

| ###### DZIAŁ | Razem | Budżet gminy | Dotacje, pożyczki/inne |
| --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 229 292,32 | 229 292,32 | - |
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ | 2 550 016,87 | 2 464 660,79 | 85 356,08 |
| DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 82 674,81 | 16 909,43 | 65 765,38 |
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 58 361,04 | 58 361,04 | - |
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 299,99 | 6 000,00 | 4 299,99 |
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | 869 470,42 | 764 468,72 | 105 001,70 |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 119 999,95 | 113 028,91 | 6 971,04 |
| DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 798 676,35 | 341 430,82 | 457 245,53 |
| DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 240 844,74 | 185 081,80 | 55 762,94 |
| RAZEM | 4 959 639,49 | 4 179 236,83 | 780 402,66 |

Sporządziła:

Monika Domańska

inspektor