Załącznik nr 1 do SIWZ

| KOSZTORYS /Przedmiar robót/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi gminnej Dminin - Skrzyszew |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis robót wg kolejności ich wykonania | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jedn. | Wartość robót |
| Nawierzchnia – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe/obsługa geodezyjna | km | 0,700 |  |  |
| 2. | Wykonanie, wyprofilowanie i zagęszczenie koryta pod poszerzenie jezdni o głębokości 30 cm 700x2x0,75 | m² | 1 050,00 |  |  |
| 3. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 10 cm pod poszerzenie jezdni 700x2x0,75 | m² | 1 050,00 |  |  |
| 4. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm pod poszerzenie jezdni 700x2x0,75 | m² | 1 050,00 |  |  |
| 5. | Wykonanie warstwy nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, grubość po zagęszczeniu 4 cm 700x7 | m² | 4 900,00 |  |  |
| 6. | Oznakowanie poziome /linia biała/ L=700x2 | m | 1 400,00 |  |  |
| 7. | Uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy 700x2x0,5x0,04 | m³ | 28,00 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |
| UWAGA!!! Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający zastrzega, że podane ilości w kosztorysie są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych. |  |  |  |  |  |

| KOSZTORYS /Przedmiar robót/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi w m. Zarzecz Łukowski |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis robót wg kolejności ich wykonania | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jedn. | Wartość robót |
| Nawierzchnia – kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe/roboty przygotowawcze | km | 0,820 |  |  |
| 2. | Wykonanie warstwy nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, grubość po zagęszczeniu 4 cm 625x5,1+195x4,3= | m² | 3 987,00 |  |  |
| 3. | Uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy 820x2x0,5x0,04 | m³ | 32,80 |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |  |
| Ogółem |  |  |  |  |  |
| UWAGA!!! Kosztorys ma wyłącznie charakter informacyjny, gdyż obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający zastrzega, że podane ilości w kosztorysie są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych. |  |  |  |  |  |